附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永泰县燃气管道老化更新改造年度计划** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **地区** | **2022-2024年总计** | | | **2023年** | | | **2024年** | | |
| **燃气管道（公里）** | **燃气厂站（座）** | **管道燃气自闭阀**  **（万户）** | **燃气管道**  **（公里）** | **燃气厂站**  **（座）** | **管道燃气自闭阀**  **（万户）** | **燃气管道**  **（公里）** | **燃气厂站**  **（座）** | **管道燃气自闭阀**  **（万户）** |
| 1 | 永泰县 | —— | —— | 1.4 | —— | —— | 0.4 | —— | —— | 1 |
| 备注 | 1.上述年度计划不含燃气管道老化评估中滚动产生的老旧管网和安全隐患，按照立即查即改原则，滚动列入年度计划并组织实施改造。  2.2022年省级管道燃气自闭阀安装任务未完成部分可计入2023年计划任务实施改造。  3.居民户内燃气设施安全更新改造费用，原则按照政府20%、燃气经营企业40%、用户40%的出资比例合理共担。具体费用标准可参照辖区燃气企业上墙公示及网站公示的服务收费目录清单。 | | | | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永泰县供水管道和设施老化更新改造年度计划** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **地区** | **2022-2025年总计** | | | | **2023年** | | | | **2024年** | | | **2025年** | | |
| **供水管道** | **二次供水设施** | | | **供水管道** | **二次供水设施** | | | **供水管道** | **二次供水设施** | | **供水管道** | **二次供水设施** | |
| **（公里）** | **（套）** | **地埋池**  **（个）** | **（户）** | **（公里）** | **（套）** | **地埋池**  **（个）** | **（户）** | **（公里）** | **（套）** | **（户）** | **（公里）** | **（套）** | **（户）** |
| 1 | 永泰县 | 8 | —— | —— | 800 | 2 | —— | —— | 200 | 2 | —— | 200 | 2 | —— | 200 |
| 备注 | | 1.上述年度计划不含供水管道老化评估中滚动产生的老旧管网和安全隐患，按照即查即改原则，滚动列入年度计划并组织实施改造。  2.2022年全县供水管道、二次供水设施老化更新改造计划任务已完成。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  **永泰县排水管道老化更新改造年度计划** | | | | | | | | | |
| **序号** | **地区** | **2022-2025年总计** | | **2023年** | | **2024年** | | **2025年** | |
| **污水管道**  **（公里）** | **雨水管道**  **（公里）** | **污水管道**  **（公里）** | **雨水管道**  **（公里）** | **污水管道**  **（公里）** | **雨水管道**  **（公里）** | **污水管道**  **（公里）** | **雨水管道**  **（公里）** |
| 1 | 永泰县 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 |
| 备注 | | 1.年度计划量为所辖城市和县城汇总量。2022年全县排水管老化更新改造计划任务已完成。  2.上述年度计划不含排水管道老化评估中滚动产生的老旧管网和安全隐患，按照即查即改原则，滚动列入年度计划并组织实施改造。 | | | | | | | |