# 2020年度岭路乡岭路至叶洋村道路拓宽改造

# 项目绩效评价自评报告

根据永泰县财政局《关于印发<永泰县度原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法>的通知》(樟财﹝2019﹞157号)要求，为进一步做好绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，扶持和促进我乡经济快速健康发展，我乡对2020年岭路乡岭路至叶洋道路拓宽改造项目开展了绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目的实施依据

本项目依据《关于同意岭路乡岭路村至叶洋村公路改造工程可行性研究报告的批复》（樟发改审批﹝2019﹞8号）、《永泰县原中央苏区和革命老区转移支付资金项目实施和资金管理办法》（樟财﹝2019﹞157号）、《永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复》（樟财﹝2020﹞37号）实施。

## （二）基本性质、用途和主要内容、涉及范围

岭路至叶洋线，通往赤锡东坑村的连接线，境内道路13.5公里，贯穿岭路、潭后、庄边、凤落、叶洋等5个行政村（均为革命老区基点村），辐射人口达人口5854人，属于乡道。该路段建于2004年，路面宽3.5米。由于道路狭窄，路面损毁严重，存在较大的安全隐患，既制约了资源利用、项目建设和经济发展，又严重影响了群众的生产生活。岭路乡红色旅游资源丰富，目前乡里已着手进行挖掘保护，拟在凤落片区打造爱国主义教育基地、革命教育基地、青少年德育教育基地等。岭叶线公路建成后，可进一步发挥当地红色资源优势，为我县发展红色旅游注入新鲜活力。同时，该路建成后可直接通往赤锡乡，将岭路乡青云山与赤锡、梧桐、嵩口等旅游乡镇串成一条线，为我县创建全域旅游示范区奠定良好的基础。

建设岭路至叶洋村公路改造工程，起于岭路村与省道202相交处，终于叶洋村，道路长13.481km,宽6.5m,双向两车道，等级为四级公路，设计时速20km／h。沿线设备两座桥梁共40m。

## 预期总投入及项目建成后的总体效益

预期总投资3930万元，岭叶线公路建成后，可进一步发挥当地红色资源优势，为我县发展红色旅游注入新鲜活力。同时，该路建成后可直接通往赤锡乡，将岭路乡青云山与赤锡、梧桐、嵩口等旅游乡镇串成一条线，为我县创建全域旅游示范区奠定良好的基础。

# 二、项目绩效自评结论

## （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分78.66分，等级为良好。

## （二）项目绩效目标实现情况分析

我乡依据永泰县财政局《关于印发〈永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法〉的通知》（樟财﹝2019﹞157号）编制本项目2020年度绩效目标，经县财政局《永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付项目绩效目标的批复》（樟财〔2020〕37号）批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

⑴投入时效目标“目标完成率”目标，绩效目标值为100%，期初设置目标数8个，完成6个，完成率75%；

⑵投入成本目标“预算执行率”目标，绩效目标值为支出实现率不低于100%。支出117.45万元，目标完成率为25%；

⑶产出数量指标，绩效目标值不低于7公里，完成绩效目标值7公里，目标完成率为100%；

⑷产出质量指标“项目期限控制到位率”，绩效目标值项目期结束达54.17%，绩效目标项目结束119%，已达到绩效目标值；

⑸产出质量目标“项目验收合格率”，绩效目标值项目期结束达54.17%，绩效目标值项目结束达119%，已达到绩效目标值；

⑹产出质量目标“项目管理达标率”，绩效目标项目结束100%，已达到绩效目标值；

⑺社会效益目标“受益群众数”，绩效目标值不少于5600人，辐射5个村群众5854人，达到绩效目标值，目标完成值为104%；

⑻满意度目标“受益群众满意度”目标，绩效目标值为不低于95%，受益群众满意度105%。

## （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

### 1、存在问题：

⑴根据永泰县财政局《关于印发〈永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法〉的通知》（樟财﹝2019﹞157号），当年项目原则上当年应当全部完成竣工验收结算审计与资金拨付，因客观原因未能完工。

⑵因合同约定工程进度款按工程完工量的50%支付，导致资金滞后。

### 2、改进建议：

⑴积极督促施工方加快进度，按期完工；

⑵督促施工方按期申报工程进度款。

## （四）绩效自评指标得分具体分析

### 1. 绩效自评共性指标体系（64%）

⑴投入类指标分值18分，得分8.8分，其中：

①“目标完成率”分值6分，得分4.5分。评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×75%。得分4.5分。

②“预算执行率”分值6分，得分1.5分。评分标准为：预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%，D=100%时得6分，D﹤100%时得分为6×D。当年实际支出117.4549万元，本年度预算安排资金470万元，D=25%，得分1.5分。

③“资金使用率”分值6分，得分1.5分。评分标准为：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。当年实际支出117.4549万元，财政部门核定额度470万元，C=25%，得分1.5分。

⑵过程管理类指标分值46分，得分37.16分，其中：

①“预算绩效管理组织保障情况”分值6分，得分6分。评分标准为：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按财政局年度评价方案要求成立评价工作组得3分。成立了以侯新洪乡长预算绩效管理领导小组，得分3分。成立评价以侯新洪乡长为组长的评价组，得分3分。

②“目标编制数量”分值3分，得分2.4分。评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。期初编制绩效目标8个，得分2.4分。

③“目标个性化程度”分值5分，得分3分。评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标6个，得分3分。

④“目标全面程度”分值5分，得分4分。评分标准为：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。编制绩效目标三类8种目标，得分4分。

⑤“目标完成质量”分值6分，得分5.76分，评分标准为“所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。”2019年度所有项目完成程度的算数平均值为96%，得分5.76分。

⑥“预算执行监控情况”分值7分，得分5分。评分标准为：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得分5分。

⑦“项目管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。制定了项目相关管理制度，得分2分。

⑧“项目管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。项目管理符合相关项目管理制度，得分2分。

⑨“财务管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。制定了项目资金管理办法，得分2分。

⑩“财务管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理办法，得分2分。

⑪“会计信息质量-财政、审计检查情况”分值3分，得分0分。评分标准为：项目被财政、审计等相关部门列为财政监督检查和审计对象的得3分，财政监督检查或审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。项目未被审计，得分0分。

⑫“业务部门自查情况”分值3分，得分1分。评分标准为：业务部门对项目开展自查情况得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分。我乡业务部门已对该项目开展自查，得分1分。

### 绩效自评个性指标体系(36%)

①“项目期限控制到位率”分值6分，得分6分。评分标准为：实际完成值优于预设值100%（开竣工已到位数/开竣工应到位数*100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年该项目当年度完成期限目标，得6分。

②项目管理达标率”分值6分，得分6分。评分标准为：评分标准为：实际完成值优于预设值100%（管理到位条数/要求到位条数*100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年该项目当年度完成期限目标，得6分。

③“修建公路长度”分值6分，得分6分。评分标准为：实际完成值优于预设值7公里得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。修建公路长度7公里，得分6分。

④“项目验收合格率”分值6分，得分6分。评分标准为：实际完成值优于预设值54.17%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。项目验收合格率64.58%，得分6分。

⑤“受益群众数5600人”分值6分，得分6分。分标准为：实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。岭路到叶洋道路受益群众5854人，得分6分。

⑥“受益群众满意度”分值6分，得分6分。评分标准为：受益群众满意度不低于95%时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。2020年所有受益群众满意度为100%，得分6分。

# 三、其他需要说明的事项

好的经验做法：期初编制的绩效目标全面涵盖了投入、产出、效益三类目标，且充分反映了项目的专业特点。在自评工作结束后，将评价结果在单位内部各处室之间进行了传阅公开。项目的制定及实施依据《关于同意岭路乡岭路村至叶洋村公路改造工程可行性研究报告的批复》樟发改审批﹝2019﹞8号文件，充分发挥政策优势，全力推进精准帮扶，进一步促进我乡经济快速健康发展。

永泰县岭路乡人民政府

2021年1月29日