原中央苏区和革命老区转移支付嵩口镇赤水村赤水溪洋中段防洪护岸工程（II期）项目绩效评价自评报告

根据县财政局要求，为进一步做好绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，为实现提高资金使用效益，对嵩口镇赤水村赤水溪洋中段防洪护岸工程（II期）补助项目开展了绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

# 一、项目基本情况

（一）项目的实施依据

2020年3月12日嵩口镇的第十四次班子会议纪要、《永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复》（樟财〔2020〕37号）、《关于同意调整2020年部分原中央苏区和革命老区转移支付资金项目内容的批复》（樟财〔2020〕260号）和《永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法》（樟财〔2019〕157号）实施。

（二）基本性质、用途和主要内容、涉及范围

防洪护岸工程是农村社会事业发展的一项重要内容组成部分。建设防护护岸可以有效保护河岸线，避免周边水土流失，及保护村民人身及财产安全。项目主要内容护岸线100米长，仿木栏杆100米。

- 预期总投入及资金使用情况

项目总投入42万、资金来源由省级以上财政拨付资金42万、现资金42万已全部使用。

（四）项目建成后的总体效益

项目建成后，惠及赤水村部洋头、洋中、洋尾600多人，保护沿线100多亩农田，保障人民生命财产安全。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分92分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

我镇依据《永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复》（樟财（2020）37号）文件，执行执行过程中绩效目标调整，《关于同意调整2020年部分原中央苏区和革命老区转移支付资金项目内容的批复》（樟财（2020）260号）。

期初设置绩效目标数10个，实际完成目标数10个。具体情况如下：

⑴投入时效目标“目标完成率”目标，绩效目标值为100%，期初设置目标数10个，完成10个，完成率100%，达到绩效目标值；

⑵投入成本目标“预算执行率”目标，绩效目标值为支出实现率不低于95%。期初设置年度预算为42万元，支出42万，实际支出率100%，达到绩效目标值；

⑶产出数量目标“建设长度数”目标，绩效目标值为100米，实际完成100米，完成率100%，达到绩效目标值。

⑷产出质量指标“项目期限控制到位率（开竣工已到位数/开竣工应到位数）”目标，绩效目标值不低于100%，实际完成100%，完成率100%，达到绩效目标值；

⑸产出质量指标“项目验收合格率（合格项数/已完工项数）”目标，绩效目标值不低于100%，实际完成100%，完成率100%，达到绩效目标值；

⑹产出质量指标“项目管理达标率（管理到位条数/要求到位条数）”目标，绩效目标值不低于100%，实际完成100%，完成率100%，达到绩效目标值；

(7)效益社会效益目标“受益群众数”目标，绩效目标值不低于600人，实际完成600人，完成率100%，达到绩效目标值；

(8)效益环境效益目标“减少水土流失土方量”目标，绩效目标值不低于100立方，实际完成100立方，完成率100%，达到绩效目标值；

(9)效益可持续影响目标“保护村民农田年数”目标，绩效目标值不低于80年，实际完成80年，完成率100%，达到绩效目标值；

(10)效益服务对象满意度目标“受益群众满意度”目标，绩效目标值不低于95%，实际完成95%，完成率100%，达到绩效目标值；

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题：回填土方不足

2.改进建议：责令限期整改

### （四）绩效自评指标得分具体分析

### 1. 绩效自评共性指标体系（64%）

⑴投入类指标分值18分，得分18分，其中：

①“目标完成率”分值6分，得分6分。评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。期初目标编制数10个，目标实际完成数10个，A=100%，得分6分。

②“预算执行率”分值6分，得分6分。评分标准为：预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%，D=100%时得6分，D﹤100%时得分为6×D。当年实际支出资金42万元，本年度预算安排资金42万元，D=100%，得分6。

③“资金使用率”分值6分，得分6分。评分标准为：资金使用率E=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。当年实际支出资金42万元，财政部门核拨资金42万元，E=100%，得分6分。

⑵过程管理类指标分值46分，得分38分，其中：

①“预算绩效管理组织保障情况”分值6分，得分6分。评分标准为：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按市财政局年度评价方案要求成立评价工作组得3分。成立了以汤炎灯镇长为组长预算绩效管理领导小组，得分6分。

②“目标编制数量”分值3分，得分3分。评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。期初编制绩效目标10个，得分3分。

③“目标个性化程度”分值5分，得分5分。评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标10个，得分5分。

④“目标全面程度”分值5分，得分5分。评分标准为：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类6种目标，得分为5×10/10=5分）。编制绩效目标三类10种目标，得分5分。

⑤“目标完成质量”分值6分，得分6分，评分标准为“所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。”2020年度所有项目完成程度的算数平均值为1，得分6分。

⑥“预算执行监控情况”分值7分，得分5分。评分标准为：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，未被列入财政重点监控名单，得分5分。

⑦“项目管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。制定了项目相关管理制度，得分2分。

⑧“项目管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。项目管理符合相关项目管理制度，得分2分。

⑨“财务管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。制定了项目资金管理办法，得分2分。

⑩“财务管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理办法，得分2分。

⑪“会计信息质量-财政、审计检查情况”分值3分，得分0分。评分标准为：项目被财政、审计等相关部门列为财政监督检查和审计对象的得3分，财政监督检查或审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。项目未被审计，得分0分。

⑫“业务部门自查情况”分值3分，得分0分。评分标准为：业务部门对项目开展自查情况得1分，自查每发现0个问题并进行整改加0分。我镇业务部门已对该项目开展自查，得分0分。

### 绩效自评个性指标体系(36%)

### 分值36分，得分36分。其中：

①“工程验收等级”4.5分，得分4.5分。评分标准为：工程验收等级不低于合格得满分。工程验收等级合格，得分4.5分。

②“建设长度数”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值）等满分。期初绩效目标值100米，实际完成100米，得分4.5分。

③“项目建设期限控制到位率”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值）等满分。期初绩效目标值2020年9月18日至11月18日，限期3个月，实际完成11月16日竣工完成，得分4.5分。

④“项目管理达标率”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值）等满分。管理到位条数/要求到位条数，完成预设值，得分4.5分。

⑤“受益群众数”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：大于600人）等满分，实际完成值大于600人，得分4.5分。

⑥“受益群众数”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：大于600人）等满分，实际完成值大于600人，得分4.5分。

⑦“受益群众数”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：大于600人）等满分，实际完成值大于600人，得分4.5分。

⑧“受益群众数”分值4.5分，得分4.5分。评分标准为：实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：大于600人）等满分，实际完成值大于600人，得分4.5分。

三、其他需要说明的事项

好的经验做法：项目实施过程中遇到企业并非因自身原因而无法按《申报指南》要求提供所需的农民工账户文件材料时，在通过该企业提供的其他申报资料及乡镇证明该公司确实有发放农民工工资，没有拖欠农民工工资等材料说明，及时支付该项目工程款。善于变通，积极寻求解决问题的方式方法，以保障企业的合理利益，提高资金使用效益。

永泰县嵩口镇人民政府

2021年1月29日